EXPÉRIMENTATION SOLAR MAP

DOCUMENT REPÈRE

Table des matières

En résumé	2

1.	Enjeux du projet (en termes de coopération)	2

2.	Objectifs	2

Stratégiques	2

Opérationnels	2

3.	Opportunités stratégiques de l’expérimentation	2

4.	Création de valeur attendue / impacts	3

5.	Gouvernance et acteurs clés	3

6.	Calendrier détaillé (2025-2026)	4

7.	Communication et Outils Associés	5

8.	Éléments Techniques et Données	5

9.	Conditions de Réussite Complémentaires identifiées	5

10.	Points d’attention identifiés	5

11.	Recommandations stratégiques enrichies	6

12.	Synergies et valorisation externe	6

Annexes :

#1 : Principe d’une Expérimentation TDI	7

#2 : Définition de ce qu’est une « ville pilote »	8

#3 les territoires d’expérimentation SOLAR MAP	8

#4 : Pourquoi avoir choisi CYTHELIA dans cette expérimentation	9

# En résumé

Le projet Solar Map vise à créer une plateforme web territoriale (cadastre solaire) à deux entrées : privé pour les administrations des villes et publique pour les citoyens et les entreprises pour promouvoir l'énergie solaire auprès des citoyens et des entreprises à l'échelle intercommunale (EPCI). Vincennes est la ville pilote de cette expérimentation.

Durée opérationnelle estimée à 3 à 4 mois ; avec un lancement opérationnel en juin 2025 et un déploiement territorial entre septembre et octobre 2025. Puis une période de mise en place des innovations au fil du temps au sein de la plateforme jusqu’en septembre 2026. (Contrat de 18mois)

# Enjeux du projet (en termes de coopération)

Le projet proposé a pour objectif de mettre à disposition des 13 communes du territoire un cadastre solaire « nouvelle génération » mutualisé, afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et thermique, auprès des collectivités et des habitants.

Ce logiciel, déjà adopté par plus de 85 collectivités, couvre plus de 25 % de la population française, permettant ainsi à un Français sur quatre d’accéder à un cadastre solaire.

L’enjeu coopératif réside particulièrement dans la co-construction avec les villes pilotes, l’étude des problématiques locales, des cas d’usages et de la communication la plus adaptée pour la population et les agents des villes, ainsi qu’une gouvernance partagée avec les différentes parties prenantes du territoire.

# Objectifs

## Stratégiques

- Déployer une plateforme de cadastre solaire innovante à l'échelle intercommunale.

- Tester initialement sur Vincennes (ville pilote), puis étendre à d'autres communes.

- Mobiliser activement les acteurs locaux (citoyens, entreprises, élus, services techniques).

- Renforcer la visibilité et l'attractivité territoriale.

## Opérationnels

- Identifier précisément les problématiques locales prioritaires. (bâtiments patrimoniaux, zones réservées dans le PLUI …)

- Valider concrètement les fonctionnalités et les cas d'usages (données à mutualiser, outils de communication, simulateurs d’aides, contraintes urbanistiques…).

- Garantir une prise en main optimale par les agents et les citoyens grâce à un plan de communication adapté (vidéos, webinaire, kit de communication personnalisé).

- Assurer une gouvernance partagée et une transparence totale sur l'utilisation des données (RGPD, sécurisation des informations).

# Opportunités stratégiques de l’expérimentation

Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie nationale France 2030, en cohérence avec l'accord de Paris (objectif 1,5°C), la Loi APER sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, les axes 3, 4 et 5 du PCAET territorial et la politique de Territoire Durable et Innovant (TDI) définie par PEMB.

# CRÉATION DE VALEUR ATTENDUE / IMPACTS

- Complémentarité avec l'Atlas territorial existant et possibilité d'enrichissement progressif (phase 3 : technologies avancées type panneaux souples, Heliup…).

- Outil cartographique « open source » intuitif, permettant aux collectivités et à la population d'identifier précisément le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de leur toiture.

- Accès simplifié à un simulateur dynamique d’aides financières pour les utilisateurs (intégration ALEC MVE).

- Valorisation territoriale accrue et accélération des projets d’énergies renouvelables à l’échelle intercommunale.

# Gouvernnce et acteurs clés

| Acteur / Organisation | Rôle et Responsabilités |
| --- | --- |
| PEMB | Catalyseur d’innovation : impulsion, coordination générale et stratégique |
| Vincennes | Ville pilote, tests et validation d’usage |
| CYTHELIA | Prestataire technique, conception et mise en œuvre |
| Direction Communication PEMB | Co-conception avec Vincennes du kit de communication |
| ALEC MVE | Partenaire référent, informations sur les aides et dispositifs |
| Didier Alter (informatique PEMB) | Gestion technique, hébergement web, données CEREMA/API Enedis |
| Autres communes | Ateliers de test, relais communication, bénéficiaires futurs |

- Aménagement et Urbanisme (validation des contraintes urbanistiques, PLUI) : La plateforme inclura un message de renvoi vers le service de l’urbanisme de la ville concernée pour toutes questions relatives au PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

# Calendrier détaillé (2025-2026)

| Date | Action / Étape prévue | Statut | Responsables / Acteurs impliqués |
| --- | --- | --- | --- |
| Début 2025 | Présentation du projet à la Direction informatique PEMB | Réalisé | PEMB, Direction informatique |
| Début 2025 | Cadrage projet avec Benoit Lelong (Cythelia) et Direction Informatique PEMB | Réalisé | Benoit Lelong (Cythelia), PEMB |
| mars-25 | Signature : marché d'innovation | Réalisé | PEMB, Cythelia |
| avr-25 | Obtention subvention IDLV | Réalisé | PEMB |
| Avril-Mai 2025 | Présentation projet à Vincennes ("ville pilote") - Lucille Mauranne (DD Vincennes), Cécile Fénérole (Cythelia) | Réalisé | Vincennes, Cythelia |
| mai-25 | Présentation et cadrage communication avec Sokhna Wade (directrice Com PEMB) | Réalisé | PEMB, Sokhna Wade |
| 22-mai-25 | Réunion communication opérationnelle (PEMB/Vincennes) | Réalisé | Olivier Touzeau, Lucille Mauranne (DD Vincennes), Direction communication PEMB |
| 03-juin-25 | Réunion informatique (hébergement web, données CEREMA/API Enedis) | Réalisé | Didier Alter (PEMB), Cythelia, Frédérique |
| 11-juin-25 | Présentation aux ambassadeurs (communication, kit, outils) | Réalisé | PEMB, Vincennes, Cythelia |
| juin | Réunion avec Alec MVE pour Compléter la page « pour aller plus loin »(contacts professionnels) | Réalisé | PEMB, Cythelia |
| 26-juin-25 | Présentation aux DGS (avec vidéo teaser) | Réalisé | PEMB, Cythelia |
| juil-25 | Brève teaser dans les villes partenaires « vidéo » | À venir | Villes partenaires, PEMB |
| sept-25 | Lancement public officiel (communiqué de presse, réseaux sociaux) | À venir | PEMB, Vincennes |
| oct-25 | Diffusion dans les bulletins municipaux : plateforme en ligne, vidéo, annonce webinaire | À venir | Communes volontaires, PEMB, Vincennes |
| 9-Oct-25 | Réunion de formation en présentiel pour les agents des villes | A venir | Communes volontaires, PEMB, Cythelia, ALEC MVE, Stéphane Bonnin (Habitat) |
| 16-Oct-25 | Webinaire de formation entreprises | À venir | PEMB, Cythelia, ALEC MVE, Laurence Fournel (PLUI) |
| Fin 2025-Début 2026 | Ateliers participatifs et tests avec d'autres communes | À organiser | PEMB, Vincennes, Communes intéressées |
| Courant 2026 (jusqu’à septembre) | Intégration des innovations au long court dans le cadastre solaire sur le territoire | À organiser | PEMB, Communes territoriales |

Points d'attention intégrés au nouveau chronogramme :

- Période électorale : Communication progressive et adaptée en plusieurs phases (teaser en juillet, lancement précis en septembre après période sensible).

- Kit de communication : Mise à disposition dès le café des ambassadeurs du 11 juin, avant l’été, pour appropriation rapide par les autres villes.

- Formation et sensibilisation : Webinaire prévu en octobre pour accompagner la prise en main par les citoyens et les entreprises. Formation des agents a prévoir.

# Communication et Outils Associés

- Vidéo teaser personnalisable (fournie par CYTHELIA, adaptation aux couleurs PEMB).

- Kit de communication co-construit PEMB/Vincennes (réseaux sociaux, presse spécialisée, bulletins municipaux).

- Webinaire de formation grand public et professionnel, et agents des administrations des villes.

# Éléments Techniques et Données

- Hébergement plateforme web par PEMB (gestion Didier Halter, à préciser le 3 juin).

- Accès à des données spécifiques via CEREMA et API Enedis (simulation économique).

- Création d’une page TDI sur le site de PEMB dans la rubrique PCAET avec une fiche Solar Map : vidéo, mode d’emploi, /tuto, plateforme, récit)

- RGPD respecté : aucune donnée conservée par la plateforme.

# Conditions de Réussite Complémentaires identifiées

- Clarification rapide sur l'hébergement technique et le lien unique ou multiple vers la plateforme depuis les sites des communes.

- Validation de la stratégie de diffusion auprès des DGS pour éviter les incompréhensions au moment du lancement officiel.

- Définition claire des rôles internes dans chaque commune pour l'utilisation et le suivi de l'outil.

# Points d’attention identifiés

- Nécessité d'une stratégie de communication interne renforcée pour éviter les surprises et assurer une bonne appropriation par les élus et services municipaux.

- Mise en place d'une communication progressive pour éviter les périodes électorales sensibles (calendrier stratégique validé).

- Attention particulière à la gestion des aides financières : proposition d'un simulateur intégré sur la plateforme pour offrir un service à forte valeur ajoutée aux utilisateurs.

- Prévoir des informations spécifiques sur les contraintes urbanistiques (PLUI, sauvegarde du patrimoine) et renvoi vers les services urbanisme.

# Recommandations stratégiques enrichies

- Maintenir une coordination rapprochée avec CYTHELIA et Vincennes pour assurer cohérence et fluidité d'action.

- Prévoir des points réguliers avec les services techniques et la DSI pour clarifier les aspects techniques (hébergement, données SIG, API, CEREMA).

- Intégrer l'ALEC MVE dans la conception des outils d'accompagnement financier (simulateur d'aides).

- Développer une communication attractive et pédagogique (vidéo teaser, réseaux sociaux, webinaire) pour mobiliser efficacement les différents publics cibles.

# Synergies et valorisation externe

- Opportunité d'une valorisation internationale (ex : Salon Smart City de Barcelone). Proposition d'y associer CYTHELIA et Vincennes pour renforcer la notoriété du projet.

ANNEXES :

#1 : Principe d’une Expérimentation TDI

Une expérimentation répond à un besoin du PCAET.

Elle teste des produits ou services avec un engagement à durée limitée sur un terrain d’expérimentation identifié par les parties prenantes.

Une expérimentation est une forme spécifique de commande publique, une expérience de collaboration en co-responsabilité, impliquant un dialogue entre la collectivité, PEMB et l’entreprise.

Pour se faire, PEMB s’appuiera sur son réseau d’ambassadeurs du PCAET.

Sur le plan politique

L'expérimentation est un levier de politique publique permettant à une collectivité de répondre aux besoins spécifiques de son territoire tout en favorisant la collaboration avec le secteur privé de préférence issu de l’écosystème local et en limitant les risques.

Elle s'inscrit dans une démarche de transition vers des solutions innovantes qui, une fois validées, peuvent être pérennisées et déployées à plus grande échelle.

Il s'agit d'une première étape permettant de tester des approches nouvelles et acceptables pour les citoyens, et d'accélérer les transitions territoriales tout en consolidant la légitimité des autorités locales.

Sur le plan stratégique

Sur le plan stratégique, l’expérimentation est une démarche structurée permettant de tester et d’évaluer des solutions innovantes proposées par des entreprises pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités territoriales.

Elle vise à établir une relation de confiance et d’interconnaissance entre l'entreprise et la collectivité, facilitant ainsi de futurs partenariats.

Tout en permettant l'amélioration continue des offres, grâce à un cadre juridique flexible, l’expérimentation constitue un levier essentiel pour préparer de futurs marchés et faciliter la contractualisation pérenne avec des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée au territoire (services à la population et développement économique des entreprises parties prenantes des expérimentation).

Sur le plan opérationnel

Opérationnellement, l’expérimentation est la mise en œuvre d’une action limitée dans le temps menée en coopération entre une entreprise porteuse d’une solution innovante et une collectivité publique.

Ce projet est structuré autour de conventions multipartites, avec un suivi rigoureux via une comitologie adaptée et un cadre de coopération.

Les objectifs de l’expérimentation sont définis dans un cahier des charges comme suit :

- Des critères de succès partagés par les parties prenantes,

- Des éléments financiers et budgétaires,

- Un calendrier,

- Des indicateurs de suivi et d’évaluation,

- Des instances de suivi et de gouvernance,

- Un plan de communication décliné et mise en œuvre par toutes les parties prenantes, pour assurer la transparence et la visibilité des résultats.

Le projet est évalué à travers un bilan, permettant d’adapter ou de déployer la solution à plus grande échelle en fonction de sa réussite. Le cas échéant, l’expérimentation peut également prendre place dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).

#2 : Définition de ce qu’est une « ville pilote »

Une « ville pilote » est une commune spécifiquement engagée dans la co-construction du projet. Elle désigne un référent interne clairement identifié, interlocuteur régulier de PEMB. Ce référent participe activement à l'organisation d'ateliers, réunions et échanges périodiques (fréquence à définir ensemble), permettant :

- D’identifier et formaliser précisément les problématiques locales prioritaires.

- De contribuer directement à la validation des grandes étapes du projet par le consortium.

- De tester et valider concrètement les cas d'usages et fonctionnalités proposées par la solution, les outils de communication, et les utilisations opérationnelles internes.

En contrepartie, la ville pilote bénéficie :

- D’un accès privilégié aux résultats spécifiques et personnalisés de l'expérimentation.

- D’un accompagnement technique renforcé par PEMB et ses partenaires éventuels tout au long de l'expérimentation.

- D’une visibilité accrue sur le territoire et potentiellement à l’échelle nationale et internationale (salons, publications, etc.).

Des critères explicites de sélection des villes pilotes incluent notamment :

- La diversité et représentativité des problématiques locales traitées.

- L'engagement politique et technique réel de la commune.

- La capacité opérationnelle de suivi (ressources humaines dédiées et disponibles).

Concernant les « autres villes » :
Elles bénéficient d'une information régulière sur l'avancée générale du projet notamment via les réunions mensuelles des « cafés des ambassadeurs ». Elles pourront être ponctuellement sollicitées pour fournir des données à mutualiser ou autres, mais sans obligation d’un investissement régulier en termes de temps et d'échanges.

Une charte d’engagement est un document signé des 2 parties « ville pilote » et PEMB qui valide l’engagement mutuel.

#3 les territoires d’expérimentation SOLAR MAP

- Ville pilote : Vincennes (confirmée)

- Autres communes du territoire PEMB en soutien ponctuel (ateliers participatifs, tests d’usage, collecte de données)

#4 : Pourquoi avoir choisi CYTHELIA dans cette expérimentation

- 30 ans d'expérience reconnue

- Lauréat de l’AAP de l’IGN sur « les données Lidar » en 2024 et incubation à l’IGNfab.

- Partenariat avec IGN

- Filiale TSI (Trace Software International)

- Fiabilité démontrée sur projets similaires